АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ПОСЕВНАЯ  ЧЕРЕПАНОВСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  18.06.2014     № 129

О плане мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства и объектов социально-культурной сферы к работе в осенне-зимний период  2014/2015 года

В целях обеспечения устойчивого функционирования и своевременной подготовки объектов энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы района к работе в осенне-зимний период 2014/2015 года, обеспечения их устойчивым снабжением топливно-энергетическими  ресурсами,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить план по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства

работе в осенне-зимний период 2014/2015 года (приложение № 1).

- Утвердить план мероприятий ООО УК «Посевнинская»( Герасименко О.Е.) по подготовке объектов жилищного фонда к работе в осенне зимний период 2014-2015 года(приложение № 3)

3. Утвердить состав поселкового  штаба по подготовке объектов  жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы к работе в осенне-зимний период 2014/2015года в срок до 21.06.2014 года  (приложение № 2).

4. В срок до 01.08.2014 года создать комиссию по оценки готовности объектов энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социально культурной сферы к работе в осенне-зимний период 2014/2015 года с включением  в них представителей Новосибирского отдела  Сибирского управления Ростехнадзора.

5.Рекомендовать директорам ООО УК «Посевнинская» (Герасименко О.Е.), ОП ООО «ПТС» (Бернгардт Г.В.) обеспечить выполнение планов мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально –культурной сферы к работе в осенне-зимний период 2014/2015 года.

6. Рекомендовать директору ОП ООО « ПТС» Бернгардт Г.В.в целях устойчивого теплоснабжения всех потребителей тепла:

6.1. произвести расчеты за топливо, полученное в отопительный сезон 2014/2015гг. в срок не позднее 01.08.2014 года;

6.2.  представлять в отдел ЖКХ, связи и энергетики администрации Черепановского района отчетную информацию о ходе выполнения мероприятий по подготовке объектов жилищно- коммунального хозяйства к работе в осенне- зимний период 2014/2015 года ( два раза в месяц 12 и 25 числа начиная с 01.06.2014 года по 01.11.2014 года).

7. До 01.09.2014г. завершить оценку технического освидетельсвования трубопроводов и систем коммунальной инфраструктуры согласно Методическим рекомендациям по определению технического состояния систем теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения Министерства регионального развития РФ от 25 апреля 2012 г.( ответственная Шестакова С.А.)

8. Продолжить работы по проведению инвентаризации и своевременной подготовке бесхозяйных и необслуживаемых объектов жилищно- коммунального хозяйства к прохождению отопительного сезона 2014/2015 года, организовать их оформление в муниципальную собственность в соответствии с законодательством.

9. Работы по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону завершить до 10.09.2014 года:

9.1. в срок до 22.09.2014 года в администрацию рабочего поселка Посевная

-директору ОП ООО « ПТС» Бернгардт Г.В.предоставить паспорта готовности котельных к ОЗП 2014-2015г.

-директору УК « Посевнинская» Герасименко.О. Е. предоставить акты готовности жилого фонда по установленной форме.

10. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования	И.В.Шпедт

Морозова

48-137

|  | Приложение № 2 к постановлению администрации р.п.Посевная от 18.06.2014 № 129 |
| --- | --- |

Состав

поселкового штаба по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы к работе  в осенне-зимний период  2014-2015 года

Бернгардт  Г.В.. – директор ОП ООО « ПТС» (по согласованию)

Герасименко О.Е. - директор  ООО УК « Посевнинская»

Радченко В.- заместитель главы администрации р.п.Посевная по экономическим вопросам

Ионина М.А.- директор ГДК р.п.Посевная

Муранов В.Н. - председатель Совета Депутатов р.п.Посевная

Приложение № 3

к постановлению администрации

р.п.Посевная  от 18.06.2014№ 129

План

мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний  период 2013/2014 года

| №№ п/п | Мероприятия | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Замена кровли: пер.Рабочий,7- 6 листов шифера пер.Рабочий,9- 5 листов шифера пер.Рабочий,18- 3 листа шифера ул.Фурманова,10 -3 листа рубероида ул.Восточная,1а- 3 листа шифера | Июнь 2014 |
| 2 | Ремонт стояков отопления: ул.Островского,66д -20 м ул.Островского,66г – 8 м пер.Рабочий,7 – 8 м пер.Рабочий,1б – 28 м пер.Рабочий,18 – 18 м | Июнь 2014 |
| 3. | Ремонт вытяжки: ул.Восточная, 1а – 2 шт. | Июнь 2014 |
| 4. | Ремонт стояков холодной воды: ул.Фурманова, 10 – 6 м ул.Фурманова, 8 - 5 м | Июнь 2014 |
| 5. | Замена канализационных стояков : ул.Островского,66д ул.Островского,64а | Июль 2014 |
| 6. | Ремонт выгребных ям: пер.Рабочий, 1б ул.Фурманова, 8 ул.Фурманова, 10 | Июль 2014 |
| 7. | Установка запорной арматуры на системе отопления: пер.Рабочий, 7 ул.Островского, 66д | Август,2014 |

|  | Приложение № 1 к постановлению администрации р.п.Посевная от 18.06.2014№ 129 |
| --- | --- |

План

мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний  период 2014/2015 года

| №№ п/п | Мероприятия | Стоимость работ(тыс.руб) | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция тепловых сетей - 6.0 км | 97000,.0 | До 1 сентября |
| 2 | Ремонт водопроводных сетей 4,5км ( вынос из тепловых сетей) средства предприятий | 12000,0 | До 15 сентября |
| 3. | Строительство модульных котельных | 27000,0 | До 15 сентября |
| 4. | Строительство ЦТП | 5000,0 | До 15 сентября |