АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ПОСЕВНАЯ  ЧЕРЕПАНОВСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  07.05.2015г.  № 130

О плане мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства и объектов социально-культурной сферы к отопительному сезону  2015/2016 года

В целях обеспечения устойчивого функционирования и своевременной подготовки объектов энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы района к работе в осенне-зимний период 2015/2016 года, обеспечения их устойчивым снабжением топливно-энергетическими  ресурсами,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства

работе в осенне-зимний период 2015/2016 года (приложение № 1).

2. Утвердить план мероприятий ООО УК «Посевнинская» по подготовке объектов жилищного фонда к работе в осенне зимний период 2015-2016 года(приложение № 2)

3. Утвердить состав поселкового  штаба по подготовке объектов  жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы к работе в осенне-зимний период 2015/2016года   (приложение № 3).

4. Рекомендовать директору ООО «ПТС» Фомину Е.А., директору УК «Посевнинская» Герасименко О.Е.   провести гидравлические испытания тепловых сетей и котельного оборудования в срок до 19.05.2015 года. Акты гидравлических испытаний сдать в отдел ЖКХ администрации Черепановского района в срок до 20.05.2015г.

5. Рекомендовать директорам ООО УК «Посевнинская» Герасименко О.Е.,  ООО «ПТС» Фомину Е.А. обеспечить выполнение планов мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально –культурной сферы к работе в осенне-зимний период 2015/2016 года.

6. Рекомендовать директору ООО «ПТС» Фомину Е.А. в срок до 01.08.2015г.  разработать план-график доставки угля на отопительный период 2015/2016г.

7. Работы по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону завершить до 10.09.2015 года:

8.  в срок до 15.09.2015 года в администрацию рабочего поселка Посевная

-директору ООО «ПТС» Фомину Е.А. предоставить паспорта готовности котельных к ОЗП 2015-2016г.

-директору УК « Посевнинская» Герасименко.О. Е. предоставить акты готовности жилого фонда по установленной форме.

9. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования	      И.В.Шпедт

Морозова

48-137

|  | Приложение № 3 к постановлению администрации р.п.Посевная от 07.05.2015г. № 130 |
| --- | --- |

Состав

поселкового штаба по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы к работе  в осенне-зимний период  2014-2015 года

Шпедт И.В. – глава муниципального образования р.п. Посевная

Фомин Е.А. – директор  ООО « ПТС» (по согласованию)

Герасименко О.Е. - директор  ООО УК « Посевнинская» (по согласованию)

Радченко В.- заместитель главы администрации р.п.Посевная по экономическим вопросам

Морозова М.П.- специалист администрации

Ионина М.А.- директор ГДК р.п.Посевная (по согласованию)

Столбова О.П. – заведующая д/сада  «Земляничка»(по согласованию)

Соболева Н.В. – заведующая д/сада «Солнышко» (по согласованию)

Михайлов В.А.- директор МКОУ Посевнинская СОШ (по согласованию)

Кизименко З.В.- директор МБОУДОД Посевнинская детская школа искусств(по согласованию)

Приложение № 2

к постановлению администрации

р.п.Посевная  от 07.05.2015г. № 130

План мероприятия по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства объектов  к работе в осеннее – зимний период 2015-2016гг.

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Замена кровли: Ул. Островского д.41 Ул. Островского д.64б Ул. Островского д.56 | Июнь 2015 г. |
| 2 | Ремонт стояков отопления в 20 МКД | Июнь, июль, август 2015г. |
| 3 | Ремонт вытяжки: Пер. Рабочий д.1 | Июль 2015г |
| 4 | Ремонт стояков холодного водоснабжения: Ул. Островского д.66г – 25м Ул. пер.Рабочий д.18 – 40м | Июль 2015г. |
| 5 | Замена канализационной трубы : Ул. Фурманова д.10 Ул.Островскогод.66д | Август 2015г |
| 6 | Ремонт выгребных ям: Ул. Восточная д.1б Ул.Майская д.46а Промывка коллектора | Июнь, июль, август 2015г. |
| 7 | Установка запорной арматуры: Ул. пер. Рабочий д.18 | Август 2015г |
| 8 | Замена крышек на выгребных ямах: Ул. Восточная д.1б Ул.Майская д.46а Ул. Фурманова д.8, 10, 1 | Июнь, июль 2015г. |
| 9 | Ремонт выгребной ямы по ул.Фурманова д.7 | Июнь, июль, август 2015г |

|  | Приложение № 1 к постановлению администрации р.п.Посевная от 07.05.2015г. № 130 |
| --- | --- |

План

мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний  период 2014/2015 года

| №№ п/п | Мероприятия | Стоимость работ (тыс.руб) | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена тепловых сетей - 0,8 км | 8425,.0 | До 1 сентября |
| 2 | Строительство газовой котельной | 11500, 0 | До 1 сентября |
| 3. | Строительство газопровода 850 м | 3500,0 | До 1 сентября |
| 4 | Текущий ремонт оборудования по котельной №3 | 274,760 | До 1 сентября |
| 5 | Текущий ремонт теплотрассы 2,5 км | 133, 5 | До 1 сентября |
| 6 | Текущий ремонт оборудования по котельной №2 | 67, 9 | До 1 сентября |
| 7 | Ремонт скважины (замена насоса) | 23, 0 | До 1 сентября |