АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ПОСЕВНАЯ ЧЕРЕПАНОВСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

постановление

от 10.12.2019г. №499

Об утверждении Программы газификации рабочего поселка Посевная Черепановского района на 2020-2022 годы

В связи с окончанием действия программы газификации рабочего Черепановского района на 2017-2020 годы и в соответствии с Законом Новосибирской области от 15.12.2007 № 166-ОЗ «О прогнозировании, программах и планах социально-экономического развития Новосибирской области», в целях дальнейшего обеспечения надежного газоснабжения потребителей рабочего поселка Посевная и повышения уровня газификации территории рабочего поселка Посевная,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую программу газификации Черепановского района на 2020-2022 годы.

2. Рекомендовать главе администрации рабочего поселка Посевная Черепановского района Новосибирской области Журавлеву Александру Сергеевичу:

2.1Принять к исполнению программу газификации рабочего поселка Посевная Черепановского района на 2020-2022 годы.

2.2. Предусмотреть в бюджете муниципального образования на 2020-2022 годы денежные средства на софинансирование работ по подготовке ПСД, по строительству и сдаче объектов газоснабжения в эксплуатацию и дальнейшему их содержанию.

2.3. На местах оказывать активное содействие населению в целях выполнения планов по газификации частных домовладений.

3. Администрации рабочего поселка Посевная Черепановского района обеспечить координацию выполнения мероприятий данной программы.

6. Контроль  за выполнением постановления оставляю за собой.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования на сайте администрации р.п. Посевная.

Глава  рабочего поселка Посевная

Черепановского района

Новосибирской области                                                                      А.С. Журавлев

Сафронова Е.В.

48-137

ПРОГРАММА

газификации рабочего поселка Посевная

Черепановского района  на 2020-2022 годы

## I. Паспорт

| Наименование программы | Развитие газификации территории р.п. Посевная на 2020 - 2022 годы |
| --- | --- |
| Наименование, дата и номер правового акта о разработке программы | Распоряжение правительства 477-рп от 16.12.2019, Устав р.п. Посевная Черепановского района НСО |
| Государственный заказчик программы | администрация рабочего поселка Посевная Черепановского района |
| Руководитель программы | Глава рабочего поселка Посевная Черепановского района Журавлев А.С. |
| Цель и задачи программы | Цель: обеспечение надежного газоснабжения потребителей р.п. Посевная и повышение уровня газификации территории р.п. Посевная. Задачи: Задача 1. Развитие системы газоснабжения р.п. Посевная, оптимизация загрузки существующей системы газоснабжения от ГРС-Черепаново. Задача 2. Оказание содействия населению р.п. Посевная при газификации частных домовладений |
| Сроки (этапы) реализации программы | Этапы реализации программы не предусматриваются. Срок реализации программы: 2020 - 2022 годы |
| Объемы финансирования (с расшифровкой по годам и источникам финансирования | Общий объем финансирования программы составляет 33 04226 руб., в том числе: 2020 год – 3 162 000 руб., 2021 год - 29 880 261 руб., |

## II. Характеристика сферы действия  программы

Через Черепановский района с запада на восток проходит магистральный газопровод "СРТО - Омск - Новосибирск - Кузбасс" проектной пропускной способностью 14 млрд. куб. м в год. По состоянию на 31.12.2019 года в р.п. Посевная находится 2 газораспределительных станции. Сеть распределительных газопроводов высокого и низкого давления состоит из 46 км, природным газом газифицировано 316 квартир, 2 газовых котельных и одно предприятие. В настоящее время в жилищном фонде в р.п. Посевная числится 140 домов, попадающих под газификацию. В 2019 году газифицирован 101 дом. Уровень газификации жилищного фонда в р.п. Посевная на период разработки программы  составляет 40 процентов.

Несмотря на достаточно активно проводимую в последние годы  газификацию р.п. Посевная в рамках ДЦП «Развитие газификации территорий населенных пунктов Новосибирской области на 2012 - 2016 годы" и подпрограммы «Газификация» государственной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2020 годах» утвержденного постановлением Правительства Новосибирского от 16.02.2015г №66-п, существует еще ряд проблем:

Низкий процент подключения домовладений в уже газифицированных частях поселка.

недостаток в настоящее время собственных финансовых средств у населения р.п. Посевная на оплату оборудования и работ по подключению к уличным газопроводам;

Таким образом, исходя из вышеизложенного следует вывод, что для решения проблем газификации р.п. Посевная, в целях его дальнейшего экономического развития необходимы совместные усилия органов исполнительной власти муниципального, областного и федерального уровней, а также инвесторов.

## III. Цели, задачи и целевые индикаторы программы

Цель программы: обеспечение надежного газоснабжения потребителей р.п. Посевная и повышение уровня газификации территории МО р.п. Посевная.

Задачи программы:

1. Создание условий надежного обеспечения природным газом потребителей МО р.п. Посевная и оптимизация загрузки существующей системы газоснабжения МО р.п. Посевная от ГРС-Черепаново.

2. Развитие системы газоснабжения МО р.п. Посевная.

3. Оказание содействия населению р.п. Посевная при газификации домовладений.

Целевые индикаторы:

1.количество построенных, запроектированных объектов систем газоснабжения (высокого, среднего и низкого давления);

2.количество построенных  газовых котельных;

3.количество физических лиц, получающих государственную поддержку на цели газификации жилья (кредитование);

## IV. Характеристика  мероприятий программы

Для обеспечения  решения задач и достижения поставленной цели программы предусматривается реализация следующих основных мероприятий:

1. По задаче "Создание условий надежного обеспечения природным газом потребителей Новосибирской области и оптимизация загрузки существующей системы газоснабжения р.п. Посевная " предполагается:

ревизия выданных разрешений на использование природного газа с целью определения общей потребности в природном газе МО р.п. Посевная.

разработка актуализированных схем газоснабжения муниципальных образований МО р.п. Посевная, финансирование осуществляется за счет средств местных бюджетов муниципальных образований района.

2. По задаче "Развитие системы газоснабжения р.п. Посевная" предполагается:

строительство, реконструкция, проектирование объектов систем газоснабжения (высокого, среднего и низкого давления) ;

строительство и проектирование котельных (перевод котельных на использование природного газа),

разработка механизма по привлечению средств инвесторов на строительство объектов газификации в р.п. Посевная.

3. По задаче "Оказание содействия населению Новосибирской области при газификации домовладений" предполагается предоставление мер государственной поддержки гражданам при кредитовании на газификацию жилья в р.п. Посевная и частичной компенсации затрат по газификации частных домовладений неработающим пенсионерам и инвалидам.

Программные мероприятия приведены в приложении № 1(таблицы №№ 1,2,3,4) к программе.

## V. Механизмы реализации программы и система управления реализацией программы

1. Механизмы реализации программы.

Обеспечение надежного газоснабжения потребителей Новосибирской области и повышение уровня газификации территории Новосибирской области осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

Федеральный закон от 31.03.1999 N 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации";

Постановление Правительства Российской Федерации от 03.05.2001 N 335 "О порядке установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации";

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 N 598 о ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года  ";

постановление администрации Новосибирской области от 28.08.2006 N 66-па "О государственной поддержке граждан при кредитовании на газификацию жилья в Новосибирской области";

постановление Правительства Новосибирской области от 16.02.2016 №66-п государственная программа Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2020 годах»

Стратегией социально-экономического развития Черепановского района на период до 2025 года.

Государственный заказчик при реализации программы выполняет следующие функции:

нормативно-правовое обеспечение реализации программы;

обеспечение взаимодействия областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области и органов местного самоуправления в р.п. Посевная, а также организаций, участвующих в реализации программы;

управление реализацией программы;

финансирование соответствующих мероприятий программы;

осуществление контроля исполнения программы, в том числе за целевым и эффективным использованием финансовых средств и материально-технических ресурсов, направляемых на реализацию программы;

мониторинг результатов реализации программных мероприятий.

## VI. Финансовое  обеспечение программы

Финансовые ресурсы распределяются по направлениям реализации программы следующим образом:

1. Строительство, реконструкция, проектирование объектов систем газоснабжения (высокого, среднего и низкого давления), в том числе в целях перевода групповых установок сжиженного газа на природный газ, предполагается осуществлять за счет:

субсидий из  областного бюджета Новосибирской области в рамках подпрограммы «Газификация», предоставляемых муниципальным районам и городским округам;

местного бюджета;

специальных надбавок к тарифам газораспределительных организаций на услуги по транспортировке газа;

внебюджетных источников (инвестиционные средства), в том числе за счет средств населения р.п. Посевная.

Оказание государственной поддержки муниципальным образованиям, участвующим в подпрограмме «Газификация», осуществляется в форме субсидий из областного бюджета  в соответствии с заявками, предоставленными в МЖКХиЭ на участие в подпрограмме в срок до 1 июля года, предшествующего плановому году финансирования. Предоставление субсидий муниципальным районам  из областного бюджета Новосибирской области, включая субсидии, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета субъектов РФ на софинансирование  расходных обязательств субъектов РФ, связанных с реализацией мероприятий по комплексному обустройству объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в рамках ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», в том числе на строительство объектов  систем газоснабжения низкого давления в сельских поселениях Новосибирской области, будет осуществляться в том числе за счет средств субсидии  из федерального бюджета в рамках ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, установленных главному распорядителю бюджетных средств - Минсельхозу НСО.

Минсельхоз НСО организует реализацию и финансирование данного мероприятия в рамках своих полномочий; готовит предложения об уточнении объектов газификации (газоснабжения), заявки на финансирование данного мероприятия на очередной финансовый год при условии софинансирования объектов из областного бюджета.

4. Предоставление мер государственной поддержки гражданам при кредитовании на газификацию жилья и частичную компенсацию затрат по газификации домовладений для неработающих пенсионеров и инвалидов предполагается осуществлять за счет средств областного бюджета Новосибирской области в соответствии с постановлением администрации Новосибирской области  от 28.08.2006 №66-па

Отбор непосредственных исполнителей программных мероприятий осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  государственных и муниципальных нужд" и с постановлением Правительства Новосибирской области  от 30.12.2013 №579-п «О наделении полномочиями  государственного казенного учреждения Новосибирской области  «Управление контрактной системы»

В приложении № 1 к программе установлен перечень программных мероприятий с указанием источников финансирования с распределением по годам и общей потребностью.

Реализация программы может потребовать корректировки отдельных мероприятий программы и уточнения объемов ее финансирования, в том числе и в связи с привлечением средств внебюджетных источников в рамках действующего законодательства.

Из внебюджетных источников предполагается привлечение (на договорной основе) средств предприятий, организаций, индивидуальных предпринимателей и граждан.

Порядок отбора объектов для включения в подпрограмму «Газификация» и условия предоставления субсидий из областного бюджета Новосибирской области  бюджетам муниципальных образований на софинансирование программ в сфере газификации указаны в приложении к подпрограмме «Газификация» в методике определения ежегодного перечня объектов газификации (газоснабжения) для формирования мероприятий подпрограммы «Газификация»

## VII. Ожидаемые результаты реализации программы

Реализация программы позволит получить следующие результаты:

1. Построить на территории р.п. Посевная 8860 м газораспределительных сетей

2. Перевести на природный газ 140 домовладений (квартир).

3. Освоить 33 042 26 рублей из всех источников финансирования

4. Повысить уровень газификации сетевым газом жилищного фонда в р.п. Посевная до 60 процентов.

5. Закончить газификацию в р.п. Посевная.

Динамика роста показателей приведена в приложении № 2 (таблицы № 1,2,3,4,) к программе

От реализации программы ожидается экономическая, социальная и экологическая эффективность.

Экономическая эффективность реализации программы обеспечивается за счет:

1) увеличения объемов реализации природного газа теплоснабжающим организациям и населению;

2) газификации промышленного производства, частных домовладений

Для настоящей программы положительные эффекты также связаны с экологическими и социальными эффектами.

Экологическая эффективность реализации программы: природный газ более экологически безвредный вид топлива, создающий благоприятные условия для дальнейшего проживания на территории р.п. Посевная, уменьшающий размер вредного воздействия на окружающую среду и здоровье человека.

Социальная эффективность реализации программы:

1) обеспечение более комфортных условий проживания жителей;

2) значительное снижение оплаты коммунальных услуг за счет замещения сжиженного баллонного углеводородного газа природным сетевым газом;

3) изменение рыночной стоимости недвижимого имущества граждан (жилья и земельных участков, так как благодаря появлению газового отопления существенно увеличивается их рыночная стоимость).

Приложение 1 к Программе

Таблица № 1

ПРОГРАММА ГАЗИФИКАЦИИ ЧЕРЕПАНОВСКОГО РАЙОНА на 2020-2021г.г.

.

| № п\п | Наименование | Протяженность км | Кол-во домов | Источники финансирования тыс. руб. |  |  |  |  | Итого сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обл. бюджет | Федер. бюджет | Местный бюджет | средства населения инвестиции; Переходящая кредиторка. | Переходящая кредиторка |  |
| 1 | Р.п.Посевная -подготовка ПСД по стр-ву ГВД, ГНД от ШРП №5,6 | 8,9 | 140 | - | - | 3162 |  |  | 3162 |
| 2 | Р.п.Посевная -Строительство ГВД, ГНД от ШРП № 5,6 | 8,9 | 140 | - | - | 298800 |  |  | 298800 |
| 10 | ИТОГО | ГВД- ГНД- | - | - | - | 330400 |  |  | 330400 |

Приложение № 2 к Программе

таблица №2

Динамика строительства газопроводов

по годам

| МО | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Итого | Прирост за 7 лет | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р.п.Посевная |  |  |  | 18,04 | 7,31 | 9,2 | 8,2 | 0 | 1,2 | 9,2 | 53,15 | 29,5 | 53,15 |

Приложение № 3 к Программе

таблица №1

Динамика подключения домовладений

За 2013-2019 годы

| МО р.п.Посевная | С начала газификации до 2013г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | Итого без 2016г |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Прирост За 6 лет | С н.ч |
|  |  | 97 | 91 | 24 | 100 | 212 | 686 | 898 |

Приложение № 2 к Программе

таблица №3

Динамика перевода на природный газ муниципальных  котельных р.п. Посевная за 2017-2019 годы

| № п\п | МО | Наличие газ. котельных | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | ИТОГО |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во | Стоимость | Кол-во | Стоимость | Кол-во | Стоимость | Кол-во | Стоимость |
| 1 | р.п.Посевная |  | 1 Кот. № 1 | 30 | 1 Кот. №2 | 11327 |  |  | 2 | 41327 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Источники финансирования:

Муниципальные котельные - фонд модернизации, инвестиции, софинансирование местного бюджета.

Приложение № 2 к Программе

таблица №4

Потребность финансовых средств всех уровней бюджетов

в рамках реализации Программы  газификации р.п. Посевная Черепановского района за 2020-2022 годы

| Строительство, реконструкция, проектирование систем газоснабжения (высокого, среднего и низкого давления), строительство и проектирование котельных (перевод котельных на использование природного газа), | Общий объем финансирования программы составляет 33 042 26, в том числе: 2020 год – 3 162 00 руб., 2021 год - 29 880 26 руб., |
| --- | --- |